                  [image: image1.png]


 





Организатор:

Управление организации торгов

Департамента экономического развития

Администрации городского округа Самара

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Организация и проведение открытого

аукциона по теме:

Определение организации на выполнение работ 
по текущему ремонту зеленых насаждений 
и элементов благоустройства на территории 
городского округа Самара
Самара 2009
	№ заявки-поручения

	МЗ – 09/0082


УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе

2. Информационная карта аукциона.

3. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.

4. Задание на аукцион.

5. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.

6. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.

7. Проект муниципального контракта.
8. Договор обеспечения заявки на участие в торгах.
Приглашение к участию в аукционе

Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению организации на выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории  городского округа Самара.
Заказчик – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (443030. г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, тел.: 336-64-10, 
e-mail: depgh1@sama.ru, depgh2@sama.ru).
Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – управление организации торгов Департамента экономического развития. 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e‑mail: utorgadm@samara.ru, тел. 247-67-32, факс 247-69-64.
Предмет муниципального контракта – выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства  на территории  городского округа Самара.

Задание на выполнение работ по техническому ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства приведены в задании на аукцион.

Начальная (максимальная) цена контракта –  25 253 687 руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара.

Сумма обеспечения заявки – 1 262 684,35 руб.
Место выполнения работ – городской округ Самара.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
  Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация 
об аукционе – www.city.samara.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 25.03.2009 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32, факс 247-69-64.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час.  23.04.2009 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе будет производится по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, в 10.00 час. 23.04.2009 г.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 28 апреля 2009 года в 14.00 час. по адресу: ул. Куйбышева, 135, в конференц-зале.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе                               на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения                                        в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте                                 с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.


Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.


По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32, контактное лицо – Паршина Наталья Олеговна

(внутренний телефон – 216);

тел. 247-69-62, контактное лицо – Пронин Егор Васильевич

(внутренний телефон – 116),

тел. 247-69-66.


Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Информационная карта аукциона

	Общие сведения

	Наименование и реквизиты заказчика
	Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (443030. г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, тел.: 336-64-10, e-mail: depgh1@sama.ru, depgh2@sama.ru)

	Наименование организатора аукциона
	Управление организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара

	Реквизиты организатора аукциона


	443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, 

тел./факс 332-41-41.

	Наименование  аукциона 
	Выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории городского округа Самара



	Подготовка и подача заявок на участие в аукционе

	Дата начала приема заявок на участие в аукционе
	25 марта 2009 г.

	Время, дата и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	10 ч. 00 мин. 23 апреля  2009 г. 
ул. Бр. Коростелевых, 144

	Время, дата и место проведения аукциона
	14 ч. 00 мин. 28 апреля 2009 г.

Ул. Куйбышева, 135, конференц-зал

	Адрес и время представления заявок на участие в аукционе
	443041, г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, Управление организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара, 

Тел. 247-67-32, факс 247-69-64.

С 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.

	Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие аукционе.


Общие требования к участнику размещения заказа
и к порядку подачи заявок на участие в аукционе

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, 
в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3) и 4) п. 1.2 запросив сведения
у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, аукционая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме;

- все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения и копия договора обеспечения заявки на участие в аукционе, заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (для своевременного возврата участнику размещения заказа денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, участник размещения заказа должен заключить договор обеспечения заявки с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа));

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела  документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4) п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в информационной карте аукциона.

Задание на аукцион

Участникам аукциона предлагается представить заявки на участие в аукционе с предложениями на выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории городского округа Самара. 
Предмет муниципального контракта – текущий ремонт зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории городского округа Самара.

Техническое задание приведено в приложениях 1-2.
Начальная (максимальная) цена контракта –  25 253 687 руб.

Сумма обеспечения заявки – 1 262 684,35 руб.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты: 
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810100000000004

кор. счет: -

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе
от «_______» _______________г. (в скобках указать предмет аукциона)

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет не позднее, чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Внесение/возврат обеспечения заявки производится на основании заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара договора.
Место выполнения работ – городской округ Самара.

Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта по 
20 декабря 2009 г. 

Условия оплаты – на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных сторонами отчетных финансовых документов.

Заказчик в течение 30 банковских дней после подписания муниципального контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 процентов цены муниципального контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных работ.
Выполняемые работы должны соответствовать действующим национальным стандартам РФ, а также СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Цена контракта является фиксированной, включает в себя все виды расходов, затрат, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Валютой, используемой при оформлении цены контракта и расчетов
с Подрядчиком, является российский рубль. 

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Подрядчик.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

-   заявку на участие в аукционе с приложениями 1-2 (по прилагаемым формам);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения и копия договора обеспечения заявки на участие в аукционе, заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (для своевременного возврата участнику размещения заказа денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, участник размещения заказа должен заключить договор обеспечения заявки с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа));

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника выполнения работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или обеспечение исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме;

- все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе. Контактное лицо: Заместитель руководителя Управления по содержанию элементов благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии -  Пшеничникова С.И., тел.: 336-84-55.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10 % от  начальной (максимальной) цены контракта.


Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Приложение 1 к заданию на аукцион

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений 
и элементов благоустройства на территории городского округа Самара в 2009г.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем работ

	1
	Дефектная ведомость на устройство цветников из однолетников в 2009г.
	м2
	11932,28

	2
	Поадресный перечень по устройству цветников из однолетников в 2009г.
	м2
	11932,28

	3
	Дефектная ведомость на устройство цветников из луковичных в 2009г. 
	м2
	750

	4
	Поадресный перечень по устройству цветников из луковичных в 2009г. 
	м2
	750

	5
	Дефектная ведомость на стрижку живой изгороди в 2009г.
	п/м
	9500

	6
	Поадресный перечень на выполнение работ по стрижке живой изгороди в 2009г
	п/м
	9500

	7
	Дефектная ведомость на ремонт диванов, скамеек, ограждений скверов в 2009г.
	
	

	8
	Дефектная ведомость на устройство цветников из однолетников на набережной р. Волга в 2009 г.
	м2
	3100

	9
	Дефектная ведомость на выполнение работ по валке деревьев на набережной р.Волга в 2009г.
	скл.м³
	108

	10
	Дефектная ведомость на посадку крупномерных деревьев в 2009г. 
	шт.
	203

	11
	Поадресный перечень посадки крупномерных деревьев в 2009г.
	шт.
	203

	12
	Дефектная ведомость на посадку крупномерных деревьев на набережной р.Волга в 2009г. 
	шт.
	106

	13
	Дефектная ведомость на устройство газона на набережной р. Волга в 2009 г.
	м2
	5946


Дефектная ведомость
на устройство цветников из однолетников в 2009г
	№
п\п
	Виды работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	Посадка цветов всего:
	м²
	11932,28

	
	В том числе:
	
	

	1.1
	С внесением перегноя:
	м² 
	736,79

	
	Посадка цветов из расчета 9 шт./м² канны-736,79м² (6963шт)
	м²
	736,79

	1.2
	Без внесения перегноя, из них:
	м² 
	11195,49

	1.2.1
	Рассада
	м²
	9280,67

	
	Посадка цветов из расчета 100 шт./м²: бегония - 30 м² (3030шт.), ирезине – 109,4 м² (11049шт.), портулак – 4 м² (404шт.).
	м²
	143,4

	
	Посадка цветов из расчета 50 шт./м²: астра – 30м² (1515шт.), гвоздика – 3 м² (151шт.), антирринум – 257 м² (12978шт.).
	м²
	290,0

	
	Посадка цветов из расчета 45 шт./м²: агератум – 700,42м² (31834шт.), цинерария – 550,8м² (25406шт.), вербена – 67,78м² (3081шт.).
	м²
	1319,0

	
	Посадка цветов из расчета 40 шт./м²: тагетес низкий – 3536,86м² (143596шт.), сальвия – 780,25м² (32146шт.).
	м²
	4317,11

	
	Посадка цветов из расчета 25 шт./м²: тагетес высокий – 902,57м² (22903шт.), петуния – 1022,22м² (26322шт.), цинния – 722,42 м² (18241шт.), георгины – 304,78 м² (7696шт.), табак – 26,69 м² (674шт.), перилла – 23,88 м² (603шт.). 
	м²
	3002,56

	
	Посадка цветов из расчета 12 шт./м²: рудбекия – 45,3 (549шт.)
	м²
	45,3

	
	Посадка цветов из расчета 70 шт./м²: алиссум – 54,96 м² (3885шт.), пиретрум – 108,34 м² (7660шт.).
	м²
	163,3

	1.2.2
	Рассада в ландшафтные скульптуры 
	м²
	122,86

	
	Посадка цветов из расчета 1100 шт/м²: аурея – 34,8 м² (38663шт.), розеум - 36 м² (39996шт.), седум испаникум – 3 м² (3333шт.), седум голубая ёлочка – 48,06 (53395шт.), ирезине – 1 м² (1111шт.).
	м²
	122,86

	1.2.3
	Горшечные:
	м²
	1699,66

	
	Посадка цветов из расчета 100 шт./м²: бегония – 133,9м² (13524шт), лобелия - 18 м² (1818шт).
	м²
	151,9

	
	Посадка цветов из расчета 70 шт./м²: виола - 2 м² (141шт)
	м²
	2,0

	
	Посадка цветов из расчета 50 шт./м²: бегония клубневая 3 м² (152шт.)
	м²
	3,0

	
	Посадка цветов из расчета 40 шт./м²: сальвия – 1148,92 м² (46419шт.)
	м²
	1148,92

	
	Посадка цветов из расчета 25 шт./м²: петуния – 95,29м² (2406шт.), колеус – 85,58м² (2161шт.), ипомея – 19,98 м² (504шт.), герань – 124,96 м² (3155шт.), бальзамин - 4м² (101 шт.)
	м²
	329,81

	
	Посадка цветов из расчета 12 шт/м²: капуста - 7м² (85шт.)
	м²
	7,0

	
	Посадка цветов из расчета 9 шт/м²: аспарагус - 0,5 м² (4шт.), кохия – 54,53м² (491шт.), лаватера – 2м² (18 шт.)
	м²
	57,03

	1.3
	Посадка ампельных цветов
	м²
	92,3

	1.3.1
	В вертикальные конструкции.
	
	

	
	Внесение растительной смеси в чаши вертикальных конструкций 62,72м²*0,24м=15 м³ (земля растительная-12м³, керамзит-1,5 м³, песок-1,5м³)
	м³
	15

	
	Посадка цветов в чаши вертикальных конструкций из расчета 35 шт/м² -петуния ампельная горшечная - 2261шт. 
	м²
	62,72

	
	Внесение растительной смеси в контейнеры вертикальных конструкций 0,64м3*16шт=10,24м³ (земля растительная-3,79м³, керамзит-6,1м³, песок-0,35м³) 
	м³
	10,24

	
	Посадка цветов в контейнеры вертикальных конструкций 0,64м²*16шт=10,24м² из расчета 35шт/м² петуния ампельная горшечная - 369шт.
	м²
	10,24

	1.3.2
	В контейнеры с хвойниками.
	
	

	
	Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 5 см
	м³
	0,29

	
	Посадка цветов в контейнеры 0,4м²*29шт=11,6м² из расчета 35шт/м² петуния ампельная горшечная - 418шт.
	м²
	11,6

	1.3.3
	В вазоны мраморные
	
	

	
	Внесение растительной смеси в вазоны 0,123м³*8шт=1м³ (земля растительная-0,6м³, керамзит-0,2м³, песок-0,2м³)
	м³
	1

	
	Посадка цветов в вазоны 0,28м²*8шт=2,24м² из расчета 35шт/м² петуния ампельная горшечная - 78шт.
	м²
	2,24

	1.3.4
	В вазон «Фонтан»
	
	

	
	Внесение растительной смеси 0,6м³*1шт=0,6м³ (земля растительная-0,36м³, керамзит-0,12м³, песок-0,12м³)
	м³
	0,6

	
	Посадка цветов в вазоны 2,5м²*1шт=2,5м² из расчета 35шт/м² петуния ампельная горшечная - 90шт.
	м²
	2,5


ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ОДНОЛЕТНИКОВ в 2009г.

	№№ п/п
	 
	Площадь цветников всего, м2

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	 
	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер Победы
	161,63

	2
	Сквер у Монумента Славы
	215,84

	3
	Сквер на Самарской площади
	276,75

	4
	Территория, прилегающая к цирку, Дворцу спорта
	60,00

	5
	Сквер у Губернского рынка
	93,60

	6
	Сквер у ЦУМа "Самара"
	118,41

	7
	Сквер им. Галактионова
	50,75

	8
	Сквер им. Мичурина
	70,87

	9
	Сквер по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Полевой
	81,00

	10
	Сквер у памятника Чапаеву
	60,32

	11
	Сквер №1 на пл. имени Куйбышева
	268,17

	12
	Сквер №2 на пл. имени Куйбышева
	424,56

	13
	Сквер №3 на пл. имени Куйбышева 
	236,89

	14
	Сквер №4 на пл. имени Куйбышева
	327,10

	15
	Сквер у краеведческого музея имени Алабина
	358,91

	16
	Сквер по ул. Вилоновской
	39,00

	17
	Красноармейский сквер №1
	108,56

	18
	Красноармейский сквер №2
	69,70

	19
	Струковский сад
	955,53

	20
	Чкаловский сквер №2
	31,30

	21
	Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе
	97,50

	22
	Территория, прилегающая к Самарской Городской Думе
	34,16

	23
	Сквер по ул. Коммунистической
	79,76

	24
	Сквер им. Пушкина 
	10,70

	25
	Территория, прилегающая к зданию Адм. городского округа
	29,32

	26
	Куйбышевский откос
	20,55

	 
	Итого в м2 по району
	4280,88

	 
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер имени Урицкого
	74,40

	2
	Сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой
	116,40

	3
	Сквер у "Камня космонавту"
	56,00

	4
	Сквер у 13 поликлиники
	351,23

	5
	Территория, прилегающая к Воинским захоронениям
	8,00

	 
	Итого в м2 по району
	606,03

	 
	КИРОВСКИЙ РАЙОН 
	 

	1
	Аллея Трудовой Славы
	992,04

	 
	Итого в м2 по району
	992,04

	 
	КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Бульвар Победы(пос. Мехзавод)
	50,00

	2
	Бульвар по ул. Сергея Лазо
	97,57

	3
	Сквер у ЗАГСа по ул. С. Лазо, 13
	11,00

	4
	Сквер квартала №2 (пос. Мехзавод)
	50,00

	5
	Сквер у Дома культуры "Чайка"
	3,00

	 
	Итого в м2
	211,57

	 
	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер им. Куйбышева
	36,30

	2
	Сквер по ул. Зеленой
	159,60

	 
	Итого в м2 по району
	195,90

	 
	САМАРСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер на Хлебной площади
	40,00

	2
	Сквер им. Дзержинского
	13,60

	3
	Сквер "Три вяза"
	36,70

	4
	Сквер на трамвайном кольце
	29,00

	6
	Сквер Высоцкого
	114,00

	7
	Сквер на площади Революции
	185,76

	8
	Часовня Святого Алексия
	95,80

	 
	Итого в м2 по району
	514,86

	 
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
	 

	1
	Детский сквер по ул. Победы
	70,33

	2
	Аллея Трудовой Славы
	128,49

	3
	Сквер Советско-Болгарской дружбы
	379,53

	4
	Сквер у клуба "Родина"
	448,16

	5
	Бульвар по ул. Стара Загора
	819,03

	6
	Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда
	95,21

	7
	Сквер имени Калинина
	118,63

	8
	Территоррия, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия по ул. Ново-Садовой
	490,85

	 
	Итого в м2 по району
	2550,23

	 
	СОВЕТСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер им. Кузнецова
	45,34

	2
	Сквер им. Маяковского
	98,95

	3
	Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
	69,36

	4
	Территория у парка"Дружба"
	49,48

	5
	Сквер имени Чехова
	76,12

	6
	Сквер "Самарец"
	129,38

	7
	Дворец ветеранов
	40,74

	8
	Парк "30 лет Победы"
	126,00

	 
	Итого в м2 по району
	635,37

	 
	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
	 

	1
	Сквер у фонтана "40 лет Победы"
	148,58

	2
	Сквер на Площади памяти
	390,00

	3
	Сквер по ул. Полевой
	94,25

	4
	Сквер у Дворца торжеств
	158,52

	5
	Бульвар по ул. Осипенко
	389,70

	6
	Сквер на площади Сельского хозяйства
	221,76

	7
	Сквер у администрации Октябрьского района
	58,42

	8
	Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко
	119,63

	9
	Площадь Трудовой Славы
	176,54

	10
	Сквер на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе
	158,00

	11
	Сквер у памятника Борцам революции
	30,00

	 
	Итого в м2 по району
	1945,40

	 
	Всего по городу м2
	11932,28


Дефектная ведомость

на устройство цветников из луковичных в 2009г.

	№
п\п
	Виды работ
	Единица

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Посадка цветов из расчета 50 шт/м² - тюльпаны
	шт.
	37500

	2
	Подготовка почвы для устройства цветников с внесением растительной земли слоем 5 см
	м²
	750,0


ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЛУКОВИЧНЫХ В 2009г.

	№
	Адрес объекта
	S,м²

	САМАРСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер «Три вяза»
	25,00

	Всего по району:
	25,00

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе
	63,40

	2
	Сквер на Самарской площади
	39,75

	3
	Сквер №1 на пл. им. Куйбышева
	39,46

	5
	Сквер №3 на пл. им. Куйбышева
	13,66

	7
	Сквер Победы
	121,55

	8
	Территория, прилегающая к Администрации городского округа
	23,00

	9
	Сквер по ул. Коммунистической
	24,04

	10
	Сквер у памятника Чапаеву
	36,40

	12
	Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа
	32,00

	13
	Сквер у краеведческого музея им. Алабина
	30,00

	Всего по району:
	423,26

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер у 13 поликлиники
	23,40

	Всего по району:
	23,40

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер по ул. Зелёной
	21,78

	Всего по району:
	21,78

	СОВЕТСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер на пересечении ул. Гагарина/Победы
	12,56

	Всего по району:
	12,56

	ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
	

	1
	Бульвар по ул. Стара-Загора
	40,00

	Всего по району:
	40,00

	КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер у ДК Чайка
	3,00

	Всего по району:
	3,00

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Сквер на Площади памяти
	100,00

	2
	Сквер у фонтана «40 лет Победы»
	47,00

	Всего по району:
	147,00

	КИРОВСКИЙ РАЙОН
	

	1
	Аллея Трудовой Славы
	54,00

	Всего по району:
	54,00

	ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ:
	750,00


Дефектная ведомость

на стрижку живой изгороди в 2009г.

	№

п\п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Стрижка живой изгороди (4750п/м*2раза)
	п/м
	9500

	2
	Стрижка петушков (4750п/м*2раза)
	п/м
	9500


ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО СТРИЖКЕ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ В 2009г.

	№
	Адрес объекта
	Кол-во, пм

	1
	Сквер №1 на пл. им. Куйбышева
	1400

	2
	Сквер №3 на пл. им. Куйбышева
	1300

	3
	Сквер «30 лет Победы»
	210

	4
	Сквер на Самарской площади
	1700

	5
	Территория, прилегающая к зданию Администрации 

городского округа Самара
	140

	ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ:
	4750


Дефектная ведомость

на ремонт диванов, скамеек, ограждений скверов в 2009г.

	№

п\п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	РЕМОНТ СКАМЕЕК

	1
	Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	м²
	863,7

	2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных бетонных ножек
	м²
	391,6

	3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных металлических ножек за 1 раз
	м²
	612,09

	4
	Простая масляная окраска деревянных реек (новых) – за 2 раза
	м²
	307,22

	5
	Сварка металлических ножек
	1 сварка
	2

	6
	Ремонт скамеек с заменой реек
	1 рейка
	389

	РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ

	7
	Ремонт штукатурки наружных столбов цементно-известковым раствором толщиной 20мм
	м²
	51,1

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	п/м
	261


	9
	Окрашивание ранее окрашенных столбов ограждений водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м²
	438,44

	10
	Окраска колонн водоэмульсионными составами
	м²
	5,28


Дефектная ведомость

на устройство цветников из однолетников на набережной р. Волга в 2009г.

	Номер

п\п
	Виды работ
	Единица

измерения
	Кол-во

	1
	Посадка цветов всего:
	м2
	3100

	
	В том числе:
	
	

	1.1
	С внесением перегноя
	м2
	140,83

	
	Посадка цветов из расчета 9 шт/м2 - канны-140,83м2 (1267шт)
	м2
	140,83

	1.2
	Без внесения перегноя, из них:
	м2
	2959,17

	
	Посадка цветов из расчета 9 шт/м2 - кохия- 21,4м2( 193шт)
	м2
	21,4

	
	Посадка цветов из расчета 100 шт/м2: бегония горшечная-68м2 (6800шт), бегония рассада-59,28м2 (5928шт), ирезине -181,71м2 (18171шт) 
	м2
	308,99

	
	Посадка цветов из расчета 50 шт/м2:- гвоздика-13м2 (650 шт), антирринум-46,57м2 (2329шт)
	м2
	59,57

	
	Посадка цветов из расчета 45 шт/м2: агератум-225,76м2 (10159шт), цинерария-149,98м2 (6749шт), вербена-25,43м2 (1144шт)
	м2
	401,17

	
	Посадка цветов из расчета 40 шт/м2:тагетес низкий рассада -794,4м2 (31776шт), тагетес низкий горшечный-18,18м2 (727шт), сальвия  горшечная- 174,5м2 (6980 шт), сальвия рассада-42,07м2 (1683 шт)
	м2
	1029,15

	
	Посадка цветов из расчета 25 шт/м2 (цинния-71,6м2 (1790шт), георгины-138,83м2 (3471шт),табак-22,25м2 (556шт), перилла- 12м2 (300 шт), колеус горшечный-10м2 (250шт),седум спектабелис горшечный-5м2 (125шт), герань горшечная-41м2 (1025шт), настурция горшечная-18,72м2 (468шт) петунья горшечная -192,21м2 (4805 шт), петунья рассада- 254,29м2 (6357шт), тагетес высокий-98,38м2(2459шт) 
	м2
	864,28

	
	Посадка цветов из расчета 70 шт/м2:алиссум-5,4м2 (378шт),перетрум-20,4м2 (1428шт),виола горшечная-7,41м2 (519шт)
	м2
	33,21

	
	Посадка цветов из расчета 12 шт/м2 капуста горшечная - 22,4м2 (269шт.)
	м2
	22,4

	
	Посадка цветов из расчета 200 шт/м2 альтернантера аурея – 113м2 (22600шт.)
	м2
	113

	
	Посадка цветов из расчета 150 шт/м2 (альтернантера розеум - 41м2 (6150шт), седум зеленый - 50м2 (7500шт), альтернантера бурая – 15м2 (2250 шт)
	м2
	106


Дефектная ведомость

на выполнение работ по валке деревьев на набережной р. Волга в 2009г.

	№

п\п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Валка деревьев с применением подъемного механизма
	скл. м³
	108


Дефектная ведомость

на посадку крупномерных деревьев в 2009г.
	№
	Виды работ
	Кол-во,

шт.

	1
	2
	3

	1
	Подготовка посадочных мест для крупномерных деревьев (хвойных) с комом земли размером 1,7х1,7х0,65м  с добавлением растительной земли до 25% и вывозом непригодного грунта
	29

	2
	Подготовка посадочных мест для крупномерных деревьев (лиственных) с комом земли размером 1,3х1,3х0,6м с добавлением растительной земли до 25% и вывозом непригодного грунта
	174

	3
	Посадка крупномерных деревьев (высота свыше 4м до 5м включительно):
Ель

Тополь 

Дуб

ИТОГО:
	29

74

100 

203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСАДКИ КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ в 2009г.

	№№ п/п
	Адрес объекта
	Кол-во, 

шт.

	
	
	

	1
	2
	6

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
	37

	1
	Струковский сад
	11

	2
	Сквер у Монумента Славы
	1

	3
	Сквер №1 на пл. им. Куйбышева
	3

	4
	Сквер №2 на пл. им. Куйбышева
	4

	5
	Сквер №3 на пл. им. Куйбышева
	3

	6
	Сквер №4 на пл. им. Куйбышева
	4

	7
	Сквер по ул. Молодогвардейской
	3

	8
	Сквер им. Мичурина
	3

	9
	Сквер у Губернского рынка
	5

	САМАРСКИЙ РАЙОН
	10

	1
	Сквер на Хлебной площади
	5

	2
	Сквер им. Высоцкого
	5

	СОВЕТСКИЙ РАЙОН
	29

	1
	Сквер им. Маяковского
	3

	2
	Сквер «Самарец»
	13

	3
	Сквер им. Чехова
	9

	4
	Сквер им. Кузнецова
	4

	ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
	57

	1
	Бульвар по ул. Стара-Загора
	10

	2
	Сквер по ул. XXII Партсъезда
	6

	3
	Сквер Советско-Болгарской дружбы
	18

	4
	Детский сквер по ул. Победы
	5

	5
	Сквер им. Калинина
	6

	6
	Сквер у клуба «Родина»
	6

	7
	Аллея Трудовой Славы
	6

	КИРОВСКИЙ РАЙОН
	27

	1
	Аллея Трудовой Славы
	15

	2
	Сквер им. Литвинова
	4

	3
	Бульвар металлургов
	8

	КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
	22

	1
	Сквер у ДК «Чайка»
	5

	2
	Бульвар по ул. С. Лазо
	7

	3
	Сквер «Победа» в пос. Мехзавод
	10

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
	17

	1
	Сквер им. Куйбышева
	3

	2
	Сквер по ул. Зелёной
	3

	3
	Сквер Нефтяников
	11

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
	4

	1
	Сквер у 13 поликлиники
	4

	 Всего по городскому округу Самара
	203


Дефектная ведомость

на посадку крупномерных деревьев на набережной р. Волга
	№
	Виды работ
	Кол-во,

Шт.

	1
	2
	3

	1
	Подготовка посадочных мест для крупномерных деревьев (хвойных) с комом земли размером 1,7х1,7х0,65м с добавлением растительной земли до 25% и вывзом непригодного грунта
	80

	2
	Подготовка посадочных мест для крупномерных деревьев (лиственных) с комом земли размером 1,3х1,3х0,6м с добавлением растительной земли до 25% и вывозом непригодного грунта
	26

	3
	Посадка крупномерных деревьев (высота свыше 4м до 5м включительно):
Ель

Тополь 

Сосна

ИТОГО
	30

26

50

106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Дефектная ведомость

на устройство газона на набережной р. Волга в 2009г.

	№

п\п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство газона
	м²
	5946

	1.1
	Подготовка почвы для устройства газона с выборкой непригодного грунта на 0,2м, с засыпкой растительного грунта на 0,15м
	м²
	5946

	1.2
	Посев газонной травы
	м²
	5946


Общие правила
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых управлением организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:

http://www.city.samara.ru
Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Разъяснение положений документации об аукционе

Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу письменные запросы о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  по местному времени по адресу: г. Самара, 
ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании. 

Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

Заявки регистрируются уполномоченным органом. 

По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

При регистрации заявки уполномоченный орган вправе потребовать предоставления разъяснений представленных документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки. 

Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. 

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева 135, конференц-зал без участия участников размещения заказа. 

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

Порядок проведения аукциона

В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок. 

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на "шаг аукциона".
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.
Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола аукциона.


Исх. №_____________________

от "___" ____________________ 2009 г.

В Департамент экономического развития

Администрации городского округа Самара
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________ , (Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)

___________________________________________именуемый далее участник размещения заказа,

в лице ________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование предмета аукциона)

обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

 - в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Самарская газета» от 

_______________ 200__ г., № ____________ 

- в аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.

2) в случае признания победителем аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в извещении о проведении аукциона;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона.

Подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении организации не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

2) деятельность организации не приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Подпись участника размещения заказа_____________________________________

(или его полномочного представителя)

                                                             



    М.П. «___» ___________200__ г.

Приложение 1 

к заявке на участие в аукционе

Общие сведения

Информация об участнике размещения заказа

Для юридического лица

1. Фирменное наименование (наименование)_______________________________

2. Организационно-правовая форма ___________________________________________

______________________________________________________________________

3. Место нахождения (почтовый адрес) ______________________________________________________________________

4. Номер контактного телефона _______________________________________________

Для физического лица

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 


2. Сведения о месте жительства ______________________________________________________________________ ____________________________________________________


3. Паспорт серия _____________ номер___________ выдан "___"_____________200_ г.

Кем выдан________________________________________________________________

4. Номер контактного телефона _______________________________________________

Должность участника размещения заказа____________________  ________________ /____________________/ 
(или его полномочного представителя)
(Подпись)      (расшифровка подписи)
                                                                         М.П. «___» ___________200__ г.

Приложение 2 

к заявке на участие в аукционе

Предложение на выполнение работ 



Изучив документацию об аукционе, предлагаем выполнить работы по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории городского округа Самара в  соответствии с заданием на аукцион.

Должность участника размещения заказа______________________  ________________ /____________________/ 
(или его полномочного представителя)
(Подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                         М.П. «___» ___________200__ г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории г.о. Самара
г. Самара







"___" ____________ 200__ г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самары, действующий от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом ___________________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта.


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием (Приложение № 1) и условиями настоящего Контракта выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по текущему ремонту зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов. 


2.1. Цена Контракта составляет _________________(___________________________) рублей ___ копеек, включая НДС 18 % ______________ (___________________________) рублей ___ копеек.

Финансирование и оплата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется за счет средств  бюджета городского округа Самара на 2009 год. 

2.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных сторонами отчетных финансовых документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


2.3. Заказчик в течение 30-ти банковских дней после подписания  муниципального контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 процентов цены муниципального контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных работ.

Статья 3. обязанности Сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Осуществлять технический надзор и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно, путем внесения записи в Общем журнале работ.

3.1.3. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с дефектными ведомостями и действующими нормативно-техническими документами весь комплекс работ в объемах, предусмотренных Заданием и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 6 настоящего Контракта.

3.3.2. Использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на цели, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Контракта.

3.3.3. Выполнять на месте производства работ мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.3.4. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.3.5. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

3.3.6. До 5-го числа месяца, следующего а отчетным, отчитаться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3.

3.3.7. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.3.8. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию и сдать ее Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня завершения работ по настоящему Контракту.

3.3.9. В ходе производства работ по требованию Заказчика фиксировать этапы выполнения работ путем предоставления Заказчику фотодокументов в течение 10-ти дней по завершению каждого этапа производства работ до выполнения всего комплекса работ, предусмотренного условиями Контракта.

3.3.10. Выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является обязательным требованием действующих национальных стандартов РФ.
3.3.11. Предоставлять по запросу Заказчика транспортные средства в целях обеспечения присутствия представителя Заказчика при сдаче-приемке выполненных объемов работ.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с представителем Подрядчика производит приемку по качеству и объему выполненных работ условиям настоящего Контракта и заданию Заказчика. 


Выполненные объемы работ Подрядчик сдает Заказчику по акту о приемке выполненных работ КС-2 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.


Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.


4.2. Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований  СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 02.-701-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

4.3. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют перечень работ, подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков.

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.


4.4. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии условиями настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются до полного устранения недостатков Подрядчиком. 

Статья 5. Сроки выполнения работ.


5.1. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком с момента заключения муниципального  контракта  по 20 декабря 2009 года.
Статья 6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящим Контрактом обязательства по срокам оплаты выполненных по настоящему Контракту работ, Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по срокам оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств по его вине, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, или Заказчиком – для устранения замечаний. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

6.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 6.2 - 6.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

6.6. В случае, когда работы выполнены с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ или иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

6.7. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за исполнение настоящего Контракта.
Статья 7. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

7.1.2. Соблюдение качества выполнения всех работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, национальных стандартов РФ и соблюдением технологических процессов проведения работ.

7.1.3. Сохранение объектом эксплуатационного состояния, не ниже нормативного в течение гарантийных сроков.

7.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации после ввода в эксплуатацию с учетом сроков гарантии  24 месяца.
7.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока.

7.1.6. Возмещение расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случае привлечения им третьих лиц.

Статья 8. Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 


8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, по мнению одной из Сторон, наступает невозможность исполнения работ по Контракту, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 10 дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8.3. Если по мнению Сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 9. Расторжение Контракта.


9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


9.2. В случае досрочного расторжения контракта по основаниям предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 10 банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом , иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.
Статья 10. Дополнительные условия.


10.1. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются дополнительным соглашением сторон в письменном виде.


10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, утрачивают силу. 

10.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.


10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены письменно в виде дополнительных соглашений к Контракту.

10.5. Разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Споры и претензии Сторон, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Самарской области. 


10.8. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.


10.9. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


10.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:


Приложение № 1 "Задание ".
Статья 11. Срок действия.


11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2009 года, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 7 настоящего Контракта 

Статья 12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ реквизиты И ПОДПИСИ Сторон.

	Заказчик:
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

_____________________ 

мп
	Подрядчик:
_________________

мп


 Договор

обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара






         «___» ___________ 200_ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента финансов Войнича Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Положения о Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2007 г. № 433, с одной стороны, и __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор)  о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1.  В качестве обеспечения заявки на участие в торгах      ______________________________________________________________________
(форма торгов, наименование предмета торгов)

______________________________________________________________________
           (Наименование ЛОТа, №ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))
Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа  Самара

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810100000000004

кор. счет: -

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе от «____» _______________г. _____________________________________________________

                                            ( в скобках указать предмет аукциона, ЛОТ), 
а Держатель принимает денежные средства в размере________________________,       (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «____» ____________ 2009 г. № ________, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru
1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки
2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 2009 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае не поступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя,  обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки
3.1.  Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального  контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа №_____________________________, в________________________________________________ ИНН  _______________, 

          (наименование кредитной организации)

КПП____________, БИК _____________, корр. счет №  _______________________.

Статья 4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	«Держатель»
	«Участник размещения заказа»

	Департамент финансов Администрации городского округа Самара
	________________________________

________________________________

	443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,

тел.(8462) 247-66-29, факс 247-67-66

E-mail: depfin@samaramail.ru
http://city.samara.ru
р/с № 40302810100000000004 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,

БИК 043601001, ИНН 6317000378

_______________________ Войнич Д.В.

М.П.
	________________________________

________________________________

________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

__________________________

М.П.


PAGE  
12

