                  [image: image1.png]


 





Организатор:

Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Организация и проведение открытого

аукциона по теме:

Определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 88
(для субъектов малого предпринимательства)

(с изменениями)
Самара 2010
	№ извещения о проведении торгов

	МЗ – 10/0652


ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе.
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе (для СМП).

3. Задание на аукцион.

4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.

5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.

6. Договор обеспечения заявки на участие в торгах.

7. Проект муниципального контракта.
Приглашение к участию в аукционе

Администрация городского округа Самара приглашает субъектов малого предпринимательства к участию в открытом аукционе по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Заказчик – МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 88, тел. 930-56-79, e-mail: pso01@mail.ru .
Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e‑mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Техническое задание c указанием объема выполняемых работ приведено в задании на аукцион.  

Начальная (максимальная) цена контракта – 980 000 руб.
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 49 000 руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара.
Место выполнения работ  - г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, 
в форме депозита (вклада) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – www.city.samara.ru.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 30.06.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час.  22.07.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.07.2010 г. в 10.00 час по адресу:  г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144. 

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 27 июля 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе                               на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.


Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.


По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32

Общие требования к участнику размещения заказа 

и к порядку подачи заявок на участие в аукционе

(для субъектов малого предпринимательства)

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

6) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

7) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).
1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа, при этом заявка должна содержать все нижеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела  документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашение к участию в аукционе.
Задание на аукцион

Участникам аукциона предлагается представить заявки на выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Дефектные ведомости приведены в Приложениях 1-2 к заданию на аукцион.  

Начальная (максимальная) цена контракта – 980 000 руб.
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 49 000 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты: 

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;

- наименование аукциона;

- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);

- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа. 

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

Место выполнения работ  - г. Самара, ул. Ставропольская, 88.

Условия оплаты – оплата за выполненные работы производится после окончания работ, в течение 60 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ и получения выставленного счета или счета-фактуры в установленном контрактом порядке по безналичному расчету.
Срок выполнения работ – два месяца с момента подписания муниципального контракта.
График выполнения работ – Приложение 3 к заданию на аукцион.
Срок предоставления гарантий качества работ - 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества – в объеме определенном муниципальным контрактом.

Условия выполнения работ: 

Все производимые работы должны выполняться с соблюдением норм действующего законодательства РФ по охране труда (раздел 10 Трудового кодекса РФ) в строгом соответствии с требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности. Согласно ГОСТ, СНиП:
Все строительные работы, материалы и изделия должны быть разрешены для применения и соответствовать требованиям Федерального Закона от 30.12.2009г.№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской  Федерации, в том числе ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), ГОСТ 12.3.032-84 СЭВ 4032-83 (Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности), ГОСТ 12.1.004-91 (Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования), ГОСТ  12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 23-05-95(Естественное  и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

Цена контракта должна включать в себя стоимость выполненных работ, транспортные услуги, стоимость материалов, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.  

Цена контракта является твердой (неизменной) на весь период действия муниципального контракта.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Подрядчик.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2 по прилагаемым формам;
Сведения о качестве работ (приложение 2 к заявке на участие в аукционе) должны быть представлены отдельно по каждому помещению, и нумеруются следующим образом: Приложение 2.1 – 2.2.
Сведения о качестве работ  должны содержать следующие разделы:
1. Наименование и характеристики объекта.
2. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ;

3. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ;

4. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ;

5. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.
6. Сведения о применяемых материалах и их качестве. В случае применения материалов, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков.
В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;
- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.
Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа;
- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;

- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, 
в форме депозита (вклада) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе. 
При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Приложение 1 
к заданию на аукцион
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ремонт кабинета  №104 на 1 этаже здания по ул. Ставропольской, 88

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Требования

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	к

	п/п
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	материалам

	 
	измерения
	 
	данным
	 

	 
	
	 
	
	 

	1
	3
	4
	5
	6

	 
	Стены
	
	
	 

	1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,032
	 

	2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 коробок
	0,01
	 

	3
	Снятие наличников
	100 м
	0,038
	 

	4
	Закладка проема отдельными местами:кирпичной
	1 м3
	0,57
	 

	5
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т
	0,049
	Перемычки из угловой равнополочной стали

	6
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,031
	 

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м
	100 м.п
	0,0555
	 

	8
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
	100 м2 перегор. за выч.пр-мов
	0,4597
	Минераловатные маты ЛАЙТ МАТ или эквивалент размером 6000х1000х50(70.100)(ненагружаемые конструкции)

	9
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем
	100 м2 стены за выч.проемов
	0,9076
	 

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,827
	 

	11
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	1,827
	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR или эквивалент

	12
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
	100 м2
	1,827
	Стеклообои TASSOGLAS или эквивалент

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1,827
	Краска AKVA МАТТ или эквивалент

	14
	Отделка внутренних откосов гипсокартоном с утеплением шириной откоса до, мм:600\ оконных
	100 м откосов
	0,202
	Краска AKVA МАТТ или эквивалент

	15
	Отделка внутренних откосов гипсокартоном шириной откоса до, мм:300\ дверных
	100 м откосов
	0,1605
	Краска AKVA МАТТ или эквивалент

	16
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,3625
	Профиль монтажный перфорированный

	17
	Установка решеток вентиляционных
	1 решетка
	6
	Решетка пластиковая 200х250

	18
	Оформление(обделка)дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий
	100 шт.проемов
	0,02
	 

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0424
	Дверные блоки однопольные глухие, из массива сосны,                    Замок врезной  -2шт.

	20
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок
	0,106
	 

	 
	Потолок
	
	
	

	21
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2 потолков
	0,493
	 

	22
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,493
	Панели потолочные Armstrong Taurus или эквивалент с комплектующими(600x600x14)

	 
	Полы
	
	
	

	23
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз полов
	100 м2 покрытия
	0,493
	 

	24
	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат
	100 м2
	0,493
	Линолеум поливинилхлоридный на вспененной подоснове повышенной износостойкости, толщиной 2, 2мм, шириной 3-4м"

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м
	0,5184
	 

	26
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,116
	Порог декоративный

	 
	Демонтажные работы по отоплению
	
	
	

	27
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,14
	 

	28
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	100 шт.
	0,03
	 

	 
	Отопление
	
	
	

	29
	Установка радиаторов:стальных
	100 квт
	0,0785
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL или эквивалент: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт              Крепления для радиаторов -18шт                                 Пробки для радиаторов (проходные и глухие)-12шт

	30
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	2
	 

	31
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:32 мм
	1 врезка
	2
	Соединительные детали "Vestol" или эквивалент размером 11/2" с переходом

	32
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,042
	Тройник 3/4"-3шт,       Hиппель 3/4"-12шт,                                        Hиппель 3/4" переходной-4шт,                               Клапаны регул.Д=20мм-4шт,             Скоба комбинированная Д=20мм-6шт,                 Тройник 3/4" на 1"-2шт

	33
	Скоба HILTI разжимная Д=20мм или эквивалент
	шт
	2
	 

	34
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4" с внутренней резьбой или эквивалент
	шт
	2
	 

	35
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,085
	Тройник  1" на 1/2"-4шт,       Соединительные детали "Vestol"или эквивалент размером 1" х 3/4" с наружной резьбой-8шт,   Соединительные детали "Vestol" или эквивалент размером 1" с внутренней резибой-2шт, Переходник H-В 1" на 1/2"-2шт, на 3/4"-8шт

	36
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм
	100 м
	0,01
	 

	37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (труб и радиаторов)
	100 м
	0,56
	 

	 
	Электромонтажные работы.
	
	
	

	38
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	100 отверстий
	0,05
	 

	39
	Сверление горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-2(диаметр отверстий 25 мм)
	100 отверстий
	0,05
	 

	40
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:до 130х130 мм под розетки, выключатели и коробки распредел.
	100 шт.
	0,24
	 

	41
	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,1
	 

	42
	Демонтаж:Выключатели, розетки, коробки
	100 шт.
	0,17
	 

	43
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04
	Выключатель 1 клавишный скрытой проводки 

	44
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	Выключатель 2-х клавишный скрытой проводки 

	45
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,15
	Розетка 1 гнездная скрытой проводки-15шт,                 Рамка тройная под розетки-3шт,                                            Рамка двойная под розетки-3шт.

	46
	Разветвительная коробка КРУ-1 (подрозетники)
	шт.
	19
	 

	47
	Выключатели установочные автоматические(автоматы)или неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25
	шт.
	5
	Выключатели автоматические 20А-1шт, Выключатели автоматические 10А-2шт, Клемники-15шт.

	48
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0,09
	Светильники для люминисцентных ламп :4x18                                             Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18-36шт,                      Стартеры.

	49
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25
	100 м
	1,44
	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой (с зондом): D=20 мм

	50
	Коробка установочная на стене
	шт.
	5
	Коробка универсальная

	51
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16
	100 м
	1,44
	 

	52
	Провод ПУГНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x2, 5
	1000м
	0,061
	 

	53
	Провод ПУГНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x1, 5
	1000м
	0,083
	 

	54
	Присоединение к клемникам жил провода или кабеля сечением, мм2, до:6
	100 шт.
	0,87
	 


  Приложение 2

к заданию на аукцион
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ремонт кабинета  №105 на 1 этаже здания по ул. Ставропольской, 88

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Требования

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	к

	п/п
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	материалам

	 
	измерения
	 
	данным
	 

	 
	
	 
	
	 

	1
	3
	4
	5
	6

	 
	Стены
	
	
	 

	1
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,63
	 

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,032
	 

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 коробок
	0,01
	 

	4
	Демонтаж конструкций дверей двупольных решетчатых с рамкой обрамления
	1 т
	0,12
	 

	5
	Закладка проема отдельными местами:кирпичной
	1 м3
	0,57
	 

	6
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0,04
	 

	7
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,2
	 

	8
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (на 3 проема)
	1 т
	0,07
	Перемычки из угловой равнополочной стали

	9
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,031
	 

	10
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м
	100 м.п
	0,055
	Доски подоконные ПВХ.П60, размер 600х6000 мм

	11
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
	100 м2 перегородки за выч.проемов
	0,294
	Минераловатные маты ЛАЙТ МАТ или эквивалент размером 6000х1000х50(70.100)(ненагружаемые конструкции)

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,065
	 

	13
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем
	100 м2 стены за выч.проемов
	0,8656
	 

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,4536
	 

	15
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	1,4536
	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит LR  или эквивалент

	16
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
	100 м2
	1,4536
	Стеклообои TASSOGLAS  или эквивалент

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1,4536
	Краска AKVA МАТТ  или эквивалент

	18
	Отделка внутренних откосов гипсокартоном с утеплением шириной откоса до, мм:600\ оконных
	100 м откосов
	0,202
	Краска AKVA МАТТ  или эквивалент

	19
	Отделка внутренних откосов гипсокартоном шириной откоса до, мм:300\ дверных
	100 м откосов
	0,2615
	Краска AKVA МАТТ  или эквивалент

	20
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,3625
	Профиль монтажный перфорированный

	21
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0, 5 м2
	1 решетка
	6
	Решетка пластиковая 200х250

	22
	Оформление(обделка)дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий
	100 шт.проемов
	0,03
	 

	23
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,105
	Дверные блоки однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, Замок.

	24
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок
	0,265
	 

	 
	Потолок
	
	
	

	25
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2 потолков
	0,493
	 

	26
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,493
	Панели потолочные Armstrong Taurus  или эквивалент с комплектующими(600x600x14)

	 
	Полы
	
	
	

	27
	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат
	100 м2
	0,493
	Линолеум поливинилхлоридный на вспененной подоснове повышенной износостойкости, толщиной 2, 2мм, шириной 3-4м"

	28
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м
	0,422
	 

	29
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,138
	Порог декоративный

	 
	Демонтажные работы по отоплению.
	
	
	

	30
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,14
	 

	31
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	100 шт.
	0,03
	 

	 
	Отопление и водоснабжение
	
	
	

	32
	Установка радиаторов:стальных
	100 квт
	0,0785
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL  или эквивалент: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт                                     Крепления для радиаторов-18шт                                   Пробка для радиаторов-12шт

	33
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	2
	 

	34
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:32 мм
	1 врезка
	2
	Соединительные детали "Vestol"   или эквивалент размером 11/2" с переходом

	35
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,042
	Тройник 3/4"-3шт,       Hиппель 3/4"-12шт,                                        Hиппель 3/4" переходной-4шт,                               Клапаны регул.Д=20мм-4шт,             Скоба комбинированная Д=20мм-6шт,                 Тройник 3/4" на 1"-2шт

	36
	Скоба HILTI разжимная Д=20мм или эквивалент
	шт
	2
	 

	37
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4" с внутренней резьбой или эквивалент
	шт
	2
	 

	38
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,085
	Тройник  1" на 1/2"-4шт,       Соединительные детали "Vestol" или эквивалент  размером 1" х 3/4" с наружной резьбой-8шт,   Соединительные детали "Vestol" или эквивалент размером 1" с внутренней резибой-2шт, Переходник H-В 1" на 1/2"-2шт, на 3/4"-8шт

	39
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм
	100 м
	0,01
	 

	40
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,3
	Соединительные детали  размером 3/4" FV plast,        Колено диаметром:20*45 FV plast-6шт,                                Хомут для труб: 3/4-20шт

	41
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	2
	Соединительные детали  размером 3/4" FV plast,  Kран шаровой В-В размером 3/4"-2шт.

	42
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром:50 мм
	1 врезка
	1
	 

	43
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм
	100 м
	0,3
	Тройник п/э 50х50-90-1шт,   Кольца резиновые 50 мм-10шт,                                           Отводы п/э 50х135-4шт,        Переходы резиновые 40х50-1шт.

	44
	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,1
	Сифон-ревизия 

	45
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм

	46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (труб)
	100 м
	0,86
	 

	 
	Электромонтажные работы.
	
	
	

	47
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	100 отверстий
	0,06
	 

	48
	Сверление горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-2(диаметр отверстий 25 мм)
	100 отверстий
	0,06
	 

	49
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:до 130х130 мм под розетки, выключатели и коробки распредел.
	100 шт.
	0,27
	 

	50
	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,1
	 

	51
	Демонтаж:Выключатели, розетки
	100 шт.
	0,18
	 

	52
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	Выключатель 1 клавишный скрытой проводки 

	53
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	Выключатель 2-х клавишный скрытой проводки 

	54
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18
	Розетка 1 гнездная скрытой проводки-18шт,                 Рамка тройная под розетки-2шт,                                            Рамка двойная под розетки-6шт.

	55
	Выключатели установочные автоматические(автоматы)или неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25
	шт.
	6
	Выключатели автоматические 20А-1шт, Выключатели автоматические 10А-2шт, Выключатели автоматические 16А-3шт, Клемники-18шт.

	56
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0,1
	Светильники для люминисцентных ламп :4x18                                             Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18-40шт,                      Стартеры.

	57
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25
	100 м
	1,57
	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой (с зондом): D=20 мм

	58
	Коробка установочная на стене
	шт.
	6
	Коробка универсальная

	59
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16
	100 м
	1,57
	 

	60
	Провод ПУГНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x2, 5
	1000м
	0,09
	 

	61
	Провод ПУГНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x1, 5
	1000м
	0,067
	 

	62
	Присоединение к клемникам жил провода или кабеля сечением, мм2, до:6
	100 шт.
	1,01
	 


    Приложение 3
к заданию на аукцион
	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  ПО  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ  СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  

	МУ "ПСО г.о.САМАРА" по адресу: г.Самара, ул.Ставропольская ,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Недели

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	каб. №104
	 
	 
	 

	Демонтажные работы по отоплению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж дверных коробок, снятие подоконных досок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Закладка проема отдельными местами, устройство металлических перемычек в стенах.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство перегородок.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Облицовка стен гипсокартонными листами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка дверных блоков, подоконных досок.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шпатлевка, оклейка обоями, покраска водоэмульсионными составами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подшивка потолков, устройство подвесных потолков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытий полов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электромонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	каб. №105
	 
	 
	 

	Демонтажные работы по отоплению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж дверных коробок, снятие подоконных досок.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Закладка проема отдельными местами, устройство металлических перемычек в стенах.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство перегородок.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Облицовка стен гипсокартонными листами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка дверных блоков, подоконных досок.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шпатлевка, оклейка обоями, покраска водоэмульсионными составами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подшивка потолков, устройство подвесных потолков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытий полов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электромонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж водоснабжения и канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка умывальника, подключение к системе ХВС и канализации, гидравлические испытания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Общие правила
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1. Порядок предоставления документации об аукционе


1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: http://www.city.samara.ru.

Справки по телефону: 247-67-32.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

 
2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 


2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.


2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

3. Внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе. 

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты: 

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;

- наименование аукциона и № ЛОТа;

- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);

- дата проведения аукциона


В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается  в Департаменте финансов, другой – 
у участника  размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании. 

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе. 

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки. 

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. 

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок отказа от проведения аукциона 

и внесение изменений в документацию об аукционе

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: 
г. Самара,  ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа. 

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок. 

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. 

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Заключение муниципального контракта

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа с которым заключается контракт, документов, предусмотренных действующим законодательством, документацией об аукционе, подтверждающих обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности не допускается. Если участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса  - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей;

капитал и резервы, указанные в соответствующей бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату;

размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке;

вместе с договором поручительства представляются следующие документы поручителя:

соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, пакет документов должен содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, пакет документов должен также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов;

все листы пакета документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе  было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных  в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № ___________________________
От «___»____________________2010 г.


В Департамент финансов

Администрации городского округа Самара

ЗАЯВКА

на участие в аукционе

________________________________________________________________________________________ , 

(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)

____________________________________________ именуемый далее участник размещения заказа, 

в лице _______________________________, действующего на основании _______________________,

            (должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)

ознакомившись с извещением № МЗ-10/______________________ о проведении открытого аукциона ________________________________________________________________________________________,

                                                                                                         (указать наименование аукциона)

опубликованным в газете «Самарская газета» № ___ от «___» __________20__г.,  обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;

3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).

4) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

5) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает сто человек включительно;

6) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. руб.

7) С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

8) Сведения об участнике размещения заказа: 

для юридического лица:

	Фирменное наименование
	

	Организационно-правовая форма
	

	Место нахождения 
	

	Почтовый адрес
	


для физического лица:

	Фамилия, имя, отчество
	

	Паспортные данные
	

	Сведения о месте жительства
	


Номер контактного телефона - __________________________________

Должность участника размещения заказа____________________  ______________ /______________/ 

(или его полномочного представителя)
             (Подпись)   (расшифровка подписи)

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г.

Приложение 1 

к заявке на участие в аукционе

Предложение на выполнение работ
Изучив документацию открытого аукциона _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,

(указать наименование  аукциона)

предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно Приложениям ______________________к заявке на участие в аукционе.

                                                  (указать номера приложений)
Должность участника размещения заказа______________  ___________ /_______________/ 

(или его полномочного представителя)
             (Подпись)      (расшифровка подписи)

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г.

Приложение 2 

к заявке на участие в аукционе

Сведения о качестве работ

	№ п/п
	Наименование раздела
	Информация участника размещения заказа

	1.
	Наименование и характеристики объекта
	

	2.
	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ 
	

	3.
	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ 
	

	4.
	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ 
	

	5.
	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ 
	

	6.
	Сведения о применяемых материалах и их качестве
	


Должность участника размещения заказа____________________  ________________ /____________________/ 

(или его полномочного представителя)
(Подпись)      (расшифровка подписи)

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г.

Договор

обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара







 «___» ___________ 20__ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны, и ______________________________ ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор)  о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах      ______________________________________________________________________

(форма торгов, наименование предмета торгов)

______________________________________________________________________

   (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
Назначение платежа: ___________________________________________________

     

   (заполняется в соответствии с требованиями документации об аукционе), 

а Держатель принимает денежные средства в размере_______________________,       (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «____» ____________ 2010 г. № ________, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru
1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя,  обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1.  Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального  контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа №_____________________________, в________________________________________________ ИНН  _______________, 

          (наименование кредитной организации)

КПП____________, БИК _____________, корр. счет №  _______________________.

Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	«Держатель»
	«Участник размещения заказа»

	Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
	________________________________

________________________________

	443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,

тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66

E-mail: depfin@dfsamara.ru
http://city.samara.ru
р/с № 40302810836015000004
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,

БИК 043601001, ИНН 6317000378

КПП 631501001, Кор/счет: нет

_______________________ Офицерова Т.В.

М.П.
	________________________________

________________________________

________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

__________________________

М.П.


                           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____   Форма 5 (проект)
г. Самара
             от " __" ________2010 г.

________________________________________________________________  (далее Подрядчик), в лице ____________________________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и Муниципальное учреждение «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»,  действующий  от имени городского округа Самара, в целях обеспечения муниципальных нужд, (далее Заказчик), в лице начальника учреждения  Ракова   Дмитрия    Анатольевича, действующего на основании Устава, по результатам размещенного на официальном сайте в сети «Интернет» «____» _________ 2010 г. заказа путем проведения открытого аукциона   заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту служебных помещений МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», расположенных по адресу: г.Самара, ул.Ставропольская, д.88 (далее - работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объемах согласно дефектной ведомости (Приложение№1,2), локального и ресурсного расчета по форме №4.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом, согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком.
1.3.Работы, выполняемые согласно настоящему контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.
1.4. Настоящий контракт составлен на  основании Протокола    заседания      единой Комиссии Администрации городского округа Самара по размещению  заказа путем  проведения открытого аукциона  №  __  от ______________2010 г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего  контракта  составляет: _____________________________ _____________________________________________________________ .

2.2.Порядок оплаты:  оплата за выполненные работы производится после окончания работ, в течение 60 дней со дня подписания акта о приемке  выполненных работ и получения выставленного счета или счета-фактуры по безналичному расчету.

2.3. Возможность изменения цены: не предусмотрено.
3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

3.1. Срок  выполнения  работ - два месяца с момента подписания муниципального контракта.
3.2. Настоящие работы выполняются по следующему адресу: г. Самара, Ставропольская, 88.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту должно  соответствовать рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями.

4.2.Приемка выполненных по настоящему контракту работ по объему и качеству осуществляется на основании акта выполненных работ. Проверка по объему выполненных работ осуществляется Заказчиком в момент приемки результата работ путем сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически выполненными работами.
4.3.При завершении работ по настоящему контракту Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки работ (акт выполненных работ).
4.4.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ. 

4.5.В случае несоответствия     качества      выполненных   работ техническим требованиям или условиям настоящего контракта, Стороны составляют акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. В этом случае подписание акта выполненных работ продлевается до устранения дефектов.

 4.6.Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных дефектов работ без дополнительной оплаты.
5.   ГАРАНТИИ
5.1.Подрядчик гарантирует:
5.1.1.Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;
5.1.2. Гарантийный срок на выполненные подрядных работ составляет  24 месяца __ с момента подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ представителем Заказчика.

5.1.3.Подрядчик гарантирует предоставление гарантийной документации на материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту.
5.2.В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой       счет в согласованный сторонами срок.

 5.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов, Заказчик составляют односторонний акт.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Заказчик:
-консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа;
-в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе требовать от него соответствующего возмещения;
-осуществляет контроль исполнения настоящего контракта по объемам, срокам и качеству выполнения работ

-обязан оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.Подрядчик:
-самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;
-выполняет своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, сдает объект Заказчику в состоянии, пригодном для последующей эксплуатации;
-несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту в полном объеме;
-передача (поручение) выполнения работ по настоящему контракту другим лицам  не допускается; 
-несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных ресурсов на весь период производства работ по настоящему контракту;
-обязан возместить третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством работ по настоящему контракту;
-должен иметь паспорта (сертификаты качества) и товарно-транспортные накладные на все строительные материалы, металлоконструкции и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему контракту, подтверждающие их качество, и предъявлять их по требованию Заказчика;
7. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
 За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.2.
 В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным   контрактом,   Покупатель  вправе  потребовать  уплату  неустойки.   Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства,  предусмотренного муниципальным   контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства.  Размер неустойки  составляет  три    трехсотых    действующей     на    день    уплаты     неустойки    ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы контракта.

8.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

8.4.
 Ни одна из сторон настоящего контракта не несёт ответственности   за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,  к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте,    изменения действующего законодательства делающие невозможным   исполнение   настоящего контракта.

8.5.
 Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 8.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию сторон в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствам.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего муниципального контракта.

10.2. При недостижения согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с законодательством РФ.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Муниципальный контракт составлен в трех подлинных экземплярах: один экземпляр для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика (один экземпляр из которых - для предоставления в Департамент финансов Администрации городского округа Самара).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Муниципальное учреждение «Поисково-

спасательный отряд городского округа Самара» 

Адрес: 443016, г. Самара
ул. Ставропольская, д. 88 

тел./факс (846) 930-79-31/ 932-58-11

ИНН/КПП 6311084477/631901001
УФК по Самарской области  (Департамент финансов, МУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» л/с 158.01.001.0)

р/с 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ банка России по Самарской области         г. Самара, 

БИК 043601001 

ОГРН 1066311036571

	Начальник МУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара»

 ________________________ Д.А.Раков

М. П.


	
	Подрядчик:










PAGE  
39

